## CARTA DELLE GARANZIE METRICO CASA

### Allegato al Contratto d’Oro – Programma “Cantiere Protetto”

## PREMESSA

La presente Carta delle Garanzie Metrico Casa definisce in modo chiaro, scritto e vincolante gli impegni che Metrico Casa si assume nei confronti del Cliente.

Queste garanzie non sono slogan commerciali.

Sono parte integrante del Contratto d’Oro.

## GARANZIA 1 – Zero Varianti Senza Accordo Scritto

Metrico Casa garantisce che:

- nessuna lavorazione extra verrà eseguita senza preventiva approvazione scritta del Cliente

- ogni variante conterrà:

  - descrizione dettagliata

  - costo definito

  - eventuale impatto sui tempi

In assenza di approvazione scritta, la variante non è dovuta.

## GARANZIA 2 – Prezzo Governato

Metrico Casa garantisce che:

- il prezzo concordato resta invariato se il progetto non viene modificato

- ogni variazione economica è tracciata e documentata

- il Cliente è sempre informato sullo stato del budget

Il prezzo non è una stima: è un impegno.

## GARANZIA 3 – Pagamenti Solo su Lavori Verificati

Metrico Casa garantisce che:

- i pagamenti avverranno esclusivamente tramite SAL

- ogni SAL è legato a lavorazioni realmente eseguite

- le lavorazioni vengono controllate prima del pagamento

Il Cliente non paga anticipi sproporzionati o non giustificati.

## GARANZIA 4 – Presidio Reale del Cantiere

Metrico Casa garantisce che:

- il cantiere sarà seguito da un responsabile identificato

- sarà presente un presidio operativo programmato

- le maestranze saranno coordinate e supervisionate

Il Cliente ha sempre un referente che risponde delle decisioni prese.

## GARANZIA 5 – Controllo Qualità Continuo

Metrico Casa garantisce che:

- le lavorazioni critiche verranno controllate durante l’esecuzione

- eventuali non conformità verranno corrette tempestivamente

- i difetti non verranno rimandati alla fine dei lavori

La qualità viene verificata, non demandata.

## GARANZIA 6 – Budget Dedicato alla Risoluzione dei Problemi

Metrico Casa garantisce la disponibilità di un budget dedicato per la risoluzione immediata di criticità rilevanti che possano compromettere tempi, qualità o continuità del cantiere.

Questo consente:

- interventi rapidi

- nessun blocco operativo

- nessun rimpallo di responsabilità

## GARANZIA 7 – Tracciabilità Totale

Metrico Casa garantisce che:

- decisioni

- varianti

- SAL

- aggiornamenti

saranno sempre documentati e condivisi.

Se non è scritto, non esiste.

## GARANZIA 8 – Responsabilità Unica

Metrico Casa garantisce al Cliente un unico referente responsabile del risultato finale del cantiere.

Il Cliente non deve coordinare, inseguire o mediare tra soggetti diversi.

## GARANZIA 9 – Tempi di Consegna

Metrico Casa garantisce che:

- ogni cantiere viene avviato con un cronoprogramma scritto, per fasi, condiviso e allegato al Contratto d’Oro

- la data di consegna è definita sulla base di:

  - progetto esecutivo approvato

  - scelte tecniche e di finitura già definite

  - condizioni operative realistiche

I tempi non sono una promessa generica, ma un impegno pianificato.

### Gestione delle variazioni di tempo

### Metrico Casa garantisce che eventuali variazioni dei tempi di consegna possono derivare solo da:

- varianti richieste dal Cliente

- eventi tecnici non prevedibili al momento della progettazione

- cause esterne documentabili (forniture, enti, eventi metereologici, forza maggiore)

In tutti i casi:

- l’impatto sui tempi viene comunicato prima

- la variazione viene concordata e tracciata per iscritto

Nessun ritardo viene scoperto a posteriori.

### Impegno di presidio sui tempi

Metrico Casa garantisce che:

- il cronoprogramma viene monitorato durante il cantiere

- eventuali scostamenti vengono intercettati tempestivamente

- vengono attivate azioni correttive per limitare ritardi non giustificati

### Principio di responsabilità

Se il progetto approvato non viene modificato dal Cliente e non intervengono cause esterne documentabili o eventi di forza maggiore, Metrico Casa si impegna a rispettare i tempi di consegna concordati nel cronoprogramma allegato al Contratto d’Oro.

In caso di ritardo imputabile a Metrico Casa, è prevista l’applicazione di una penale economica, calcolata come:

- € ___ / giorno di ritardo,

fino a un massimale massimo prestabilito, definito nel contratto.

La penale verrà:

- detratta automaticamente dal saldo finale

Questa penale non è simbolica né facoltativa:

rappresenta l’assunzione di responsabilità di Metrico Casa sul rispetto dei tempi pianificati.

## VALIDITÀ DELLA CARTA

La presente Carta delle Garanzie:

- è parte integrante del Contratto d’Oro

- è valida per tutta la durata del Programma “Cantiere Protetto”

- rappresenta un impegno formale di Metrico Casa verso il Cliente

## FIRME

Per Metrico Casa                                 Per presa visione e accettazione

Nome – Firma – Data                                     Cliente – Firma – Data

________________________________            ________________________________